FitBuddy es una aplicación móvil multiplataforma que conecta a usuarios y entrenadores para mejorar la experiencia del entrenamiento. La app permite registrarse, configurar un perfil, buscar compañeros de entrenamiento mediante filtros de ubicación y objetivos, crear y compartir rutinas o rutas, comunicarse a través de un chat interno y llevar un historial de entrenamientos. A diferencia de otras aplicaciones deportivas, FitBuddy se centra en generar vínculos reales y motivación compartida, combinando tecnología con el aspecto social del entrenamiento.

FITBUDDY

Práctica Profesional III

2025

Alumnos: 	Fernandez, Mauricio
Rojas, Maximiliano

Ledesma, Emmanuel

Sanchez, Agustina

Contenido

1.	Estado del arte	2

2.	Descripción del proyecto	2

3.	Objetivo	2

4.	Alcance	2

5.	Casos de uso	2

6.	Especificación de requerimientos	2

7.	Recursos disponibles	2

a.	Personal	2

b.	Material	2

c.	Tiempo	2

8.	Plan de trabajo	2

9.	Gestión de riesgos	2

10.	Diseño del sistema	2

a.	Arquitectura	3

b.	Diagrama de componentes	3

c.	DER	3

d.	Diagrama de clases	3

e.	Diagrama de secuencia	3

f.	Diagrama de actividad	3

g.	Interfaces de usuarios	3

h.	Interfaces con otros sistemas	3

11.	Desarrollo	3

12.	Implementación y prueba	3

13.	Conclusiones finales	3

# Estado del arte

El desarrollo de FitBuddy se basa en tecnologías modernas para construir una aplicación móvil eficiente y escalable:

- React Native: Framework de código abierto creado por Meta que permite el desarrollo multiplataforma (iOS y Android) desde una sola base de código. Desde 2015, ha evolucionado para soportar funcionalidades nativas avanzadas con excelente rendimiento.

- Node.js: Entorno de ejecución para JavaScript que permite crear servidores eficientes y APIs escalables. Es ampliamente usado en aplicaciones en tiempo real.

- SQLite3 + Backend-as-a-Service (BaaS): Para gestión de datos local y en la nube. Ofrece flexibilidad en el desarrollo inicial con proyección a escalabilidad futura.

- Figma: Herramienta de diseño colaborativo ampliamente utilizada para prototipado rápido y pruebas de interfaz.

Sistemas similares existentes:

- Strava: App social para atletas con foco en seguimiento de rutas y estadísticas.

- Nike Run Club: Aplicación orientada a corredores, ofrece rutinas y seguimiento de objetivos.

FitBuddy se diferencia por su función de emparejamiento inteligente entre usuarios con objetivos y niveles similares, y su enfoque en la conexión social y colaborativa del entrenamiento.

# Descripción del proyecto

FitBuddy es una aplicación móvil que busca mejorar la experiencia de entrenamiento deportivo al conectar a personas con objetivos similares, facilitando la planificación de rutinas y rutas de manera colaborativa. La app permitirá a los usuarios emparejarse con entrenadores o compañeros de entrenamiento, compartir experiencias, rutinas, rutas, y fomentar hábitos saludables mediante la interacción social.

La problemática que aborda es la dificultad para mantener constancia en la actividad física por falta de compañía, motivación o conocimiento técnico para planificar entrenamientos efectivos.

# Objetivo

El objetivo de la aplicación es conectar a personas con intereses y objetivos deportivos similares para fomentar hábitos de entrenamiento más saludables y sostenidos. A diferencia de otras plataformas, esta aplicación se enfoca en crear un espacio donde los usuarios puedan conocerse entre sí, establecer vínculos reales y compartir experiencias, progresos y rutinas de forma colaborativa. La conexión entre usuarios se realiza considerando tanto sus preferencias deportivas como su cercanía geográfica, facilitando así encuentros presenciales y entrenamientos compartidos. Además, la aplicación cuenta con entrenadores disponibles que brindan orientación técnica y acompañamiento personalizado, fortaleciendo una comunidad activa y comprometida con el bienestar físico.

# Alcance

Desde:
- Desarrollo de la aplicación móvil con funcionalidades de registro, emparejamiento, rutas compartidas, rutinas personalizadas y chat integrado.

Hasta:
- Prototipo funcional disponible para pruebas en dispositivos Android e iOS.
- Validación básica de funcionalidades principales con usuarios reales.

Funcionalidades fuera de alcance (para versiones futuras):
- Integración con dispositivos externos o wearables.
- Implementación de gamificación.
- Sistema de notificaciones avanzadas o seguimiento por voz.

# Casos de uso

Detalle de los casos de usos (diagrama de casos de usos de UML)

Caso de Uso para el registro e inicio de sesión

# Especificación de requerimientos

Lista de requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto.

Requerimientos Funcionales

RF1. Permitir registro, inicio de sesión y edición de perfil:
	Actor: Usuario / Entrenador
Ambos pueden crear una cuenta, acceder al sistema y modificar su información personal (foto, descripción, objetivos, etc.).

RF2. Mostrar usuarios disponibles para emparejamiento según filtros:
Actor: Usuario
El usuario puede buscar compañeros de entrenamiento o entrenadores utilizando filtros como ubicación, disciplina, horarios, nivel, entre otros.

RF3. Permitir creación, edición y consulta de rutinas de entrenamiento
Actor: Usuario / Entrenador
El usuario puede generar rutinas propias o seguir rutinas sugeridas. El entrenador puede diseñar y ofrecer rutinas a otros usuarios.

RF4. Facilitar la planificación y visualización de rutas
Actor: Usuario
Puede seleccionar rutas sugeridas o crear y compartir rutas personalizadas adaptadas a su entrenamiento.

RF5. Incluir sistema de mensajería interna entre usuarios
Actor: Usuario
Permite el envío y recepción de mensajes entre usuarios y entrenadores para coordinar encuentros, compartir rutinas o resolver dudas.

RF6. Registrar historial de entrenamientos y rutinas
Actor: Usuario
El usuario accede a un historial detallado de sus rutinas completadas y entrenamientos realizados, permitiéndole evaluar su progreso.

Requerimientos No Funcionales

RNF1. Interfaz clara, accesible y responsive
El diseño debe ser simple, comprensible y adaptado a distintos dispositivos. La organización visual debe facilitar la navegación, con textos y botones claros y coherentes.

RNF2. Alta disponibilidad del sistema y sincronización con la nube
El sistema debe funcionar de manera estable, con acceso a los datos desde diferentes dispositivos gracias a la sincronización en la nube.

RNF3. Seguridad en el manejo de datos personales y conversaciones
Se deben proteger los datos personales y los mensajes mediante cifrado y buenas prácticas de desarrollo seguro.

Requerimientos de Interfaz

UI1. Diseño intuitivo, con colores cálidos y amigables
La aplicación debe transmitir cercanía y comodidad visual mediante una paleta de colores cálidos y un diseño visual armonioso.

UI2. Navegación clara por pestañas o menú inferior
El acceso a las secciones principales debe ser rápido e intuitivo, utilizando pestañas o un menú inferior que permita una navegación fluida.

UI3. Pantallas principales del sistema
Las vistas esenciales de la app deben incluir:

- Inicio

- Emparejamientos

- Rutinas

- Rutas

- Chat

- Perfil

# Recursos disponibles

Detalle de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto

## Personal

El equipo de desarrollo está conformado por 4 integrantes, con funciones distribuidas para cubrir todas las etapas del proyecto:

- Análisis de requerimientos: recopilación de necesidades del usuario y definición de funcionalidades.

- Diseño de interfaz y experiencia de usuario (UI/UX): desarrollo de maquetas, flujo de pantallas y componentes visuales.

- Desarrollo backend y base de datos: implementación de la lógica del servidor, endpoints, y persistencia de datos.

- Desarrollo frontend: construcción de la aplicación móvil, integración de interfaces y comunicación con la API.

- Documentación y presentación del proyecto: elaboración de entregables formales, informes y material para exposición.

## Material

Material necesario para el diseño, desarrollo, implementación y prueba del sistema.

Técnicos:

- Computadoras personales con capacidad para desarrollo de software.

- Herramientas de desarrollo: Visual Studio Code, Android Studio.

- Software de diseño y prototipado: Figma (para UI/UX).

- Lenguajes y frameworks: React Native (frontend móvil), Node.js (backend), SQLite3 (base de datos), HTML, CSS y JavaScript (para interfaces web complementarias si se requieren).

- Sistema de control de versiones: GitHub, para colaboración, control de cambios y respaldo del código.

Físicos:

- Dispositivos móviles (smartphones) para realizar pruebas de funcionamiento, compatibilidad y experiencia del usuario.

- Servicios en la nube: uso de plataformas como Firebase (autenticación, base de datos en tiempo real) y Vercel o alternativas para el despliegue del backend y hosting.

## Tiempo

Tiempos disponibles para su realización. Termino e hitos a cumplimentar.

El tiempo del proyecto será de una cursada completa, la cual se divide en dos partes principales. Dentro del diagrama de Gantt, se especifica qué tareas se llevarán a cabo a lo largo del tiempo del desarrollo proyecto

# Plan de trabajo

Desarrollo de un diagrama de Gantt con el detalle de las actividades a realizar, los hitos a cumplimentar y el detalle del camino crítico.

# Diseño del sistema

Detalle de diseño de los distintos componentes de sistemas

## Arquitectura

- Capa de Presentación (UI/UX)

Responsable de la interacción directa con el usuario.

Implementada como aplicación móvil multiplataforma utilizando React Native.

Permite registro, inicio de sesión, configuración de perfil, visualización de rutinas, rutas, historial y chat.

Desarrollada por el equipo frontend y de diseño UI/UX, usando herramientas como Figma para prototipado.

- Capa de Negocio (Backend)

Contiene la lógica central de la aplicación y las reglas de negocio.

Implementada con Node.js y Express, gestionando la comunicación entre la app móvil y la base de datos mediante API REST (HTTPS).

Funcionalidades principales:

- Autenticación (registro e inicio de sesión).

- Gestión de Usuarios (perfiles de usuario y entrenador).

- Gestión de Rutinas (crear, editar, compartir).

- Gestión de Rutas (planificar y compartir).

- Mensajería / Chat (comunicación interna).

- Historial de Entrenamientos (registro y consulta de progreso).

Desarrollada por el equipo backend.

- Capa de Datos

Responsable de almacenar y administrar la información persistente del sistema.

Utiliza una combinación de:

- SQLite3: para el manejo local y ligero de datos en el dispositivo.

- Firebase (BaaS): para sincronización en la nube, autenticación segura y disponibilidad multiplataforma.

Entidades principales:

- Usuarios / Entrenadores

- Rutinas

- Rutas

- Mensajes

- Historial de Entrenamientos

Gestionada por el equipo de bases de datos y administración de sistemas.

## Diagrama de componentes

Este diagrama representa la arquitectura lógica del sistema FitBuddy y cómo se relacionan sus componentes principales:

- Aplicación Móvil (React Native): La interfaz que usan usuarios y entrenadores.

- Servidor Backend (Node.js / Express): Gestiona la lógica, reglas de negocio y comunicación con la base de datos.

- Base de Datos (SQLite / Firebase): Almacena y sincroniza datos como usuarios, rutinas, rutas, mensajes e historial.

La comunicación entre la app y el backend se realiza mediante API REST sobre HTTPS, asegurando integridad y seguridad en los datos.

## DER

## Diagrama de clases

## Diagrama de actividad

## Interfaces de usuarios

# Desarrollo

Detalle de la organización de las tareas den la ejecución de desarrollo del sistema.

# Implementación y prueba

Descripción de las pruebas a realizar al sistema.

# Conclusiones finales

Resumen de la experiencia de lo actuado en la realización del proyecto, resaltando tanto aspectos positivos como negativos.